|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  | |  | Смета на сумму: | **1 622 665** | руб. | | |
|  | | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | | | | |
|  | | | |
| Стройка: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
| Объект: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| Основание: 20.005-ГП | | | | | | |  |  |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 622.665** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.497** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **324.082** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 года по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 636/пр)". | | | | | | | | |

| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Железобетонное ограждение* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕР 06-01-001-01  Демонтаж бетонной подготовки ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0, 100 м3 | 0.0579 | 3 252.87 | 1 307.83 | 1 945.05 | 188.34 | 75.72 | 112.62 | 24.69 | 12.17 | 3 240 | 1 870 | 1 371 |
|  | 303.53 |  | 17.57 | 3.34 | 26.03 |  | 457 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 97.95 |  |  |  | 105% | 2 443 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60.64 |  |  |  | 65% | 1 513 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 346.93 |  |  |  |  | 7 196 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕР 07-01-054-02  Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 м ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0, 100 м | 0.58 | 5 979.45 | 1 001.37 | 4 978.07 | 3 468.08 | 580.80 | 2 887.28 | 24.69 | 12.14 | 49 391 | 14 340 | 35 052 |
|  | 589.58 |  | 341.95 | 9.76 | 26.02 |  | 8 898 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 1 199.58 |  |  |  | 130% | 30 209 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 784.34 |  |  |  | 85% | 19 752 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 451.99 |  |  |  |  | 99 353 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕР 46-04-001-03  Разборка: железобетонных фундаментов, м3 | 6.25 | 438.22 | 120.81 | 294.96 | 2 738.88 | 755.06 | 1 843.50 | 24.69 | 2.6 | 24 886 | 18 642 | 4 793 |
| 22.45 |  | 140.31 |  | 10.34 | 1 | 1 451 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 830.57 |  |  |  | 110% | 20 506 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 528.54 |  |  |  | 70% | 13 049 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 097.99 |  |  |  |  | 58 442 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ФССЦпг 01-01-01-003  Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 35.3 | 10.71 |  | 10.71 | 378.06 |  | 378.06 |  |  | 5 676 |  | 5 676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФССЦпг 03-02-03-060  Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 60 км, 1 т груза | 35.3 | 86.73 |  | 86.73 | 3 061.57 |  | 3 061.57 |  |  | 47 837 |  | 47 837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ФССЦпг 01-01-02-003  Разгрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 35.3 | 10.71 |  | 10.71 | 378.06 |  | 378.06 |  |  | 5 676 |  | 5 676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Дорожные покрытия* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ФЕР 27-03-008-04  Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 2.54 | 8 984.12 | 2 319.65 | 6 664.46 | 22 819.65 | 5 891.92 | 16 927.74 | 24.69 | 8.26 | 285 295 | 145 471 | 139 823 |
|  | 720.93 |  | 1 831.17 | 1 | 26.01 |  | 47 629 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 10 966.79 |  |  |  | 142% | 274 202 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 95% |  |  | 7 336.94 |  |  |  | 95% | 183 445 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41 123.37 |  |  |  |  | 742 942 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ФЕР 27-03-010-01  Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м | 3 | 954.99 | 954.99 |  | 2 864.97 | 2 864.97 |  | 24.69 | 1 | 70 736 | 70 736 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 068.26 |  |  |  | 142% | 100 445 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 95% |  |  | 2 721.72 |  |  |  | 95% | 67 199 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 654.95 |  |  |  |  | 238 380 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ФЕР 27-03-008-03  Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных, 100 м3 | 1.27 | 1 170.31 | 211.56 | 958.75 | 1 486.29 | 268.68 | 1 217.61 | 24.69 | 13.47 | 23 035 | 6 634 | 16 401 |
|  | 121.96 |  | 154.89 | 1 | 26.02 |  | 4 030 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 601.47 |  |  |  | 142% | 15 143 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 95% |  |  | 402.39 |  |  |  | 95% | 10 131 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 490.15 |  |  |  |  | 48 309 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ФССЦпг 01-01-01-042  Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами, 1 т груза | 609.6 | 7.96 |  | 7.96 | 4 852.42 |  | 4 852.42 |  |  | 111 435 |  | 111 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ФССЦпг 03-21-01-050  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км, 1 т груза | 609.6 | 27.16 |  | 27.16 | 16 556.74 |  | 16 556.74 |  |  | 235 873 |  | 235 873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтаж прожекторной мачты* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ФЕР 33-01-008-02  Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3, м3 | 2.517 | 351.40 | 53.60 | 297.80 | 884.47 | 134.91 | 749.56 | 24.69 | 12.47 | 12 678 | 3 331 | 9 347 |
|  | 28.49 |  | 71.70 | 5.98 | 28.51 |  | 2 044 |
|  | Объем: 2.5+0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 216.94 |  |  |  | 105% | 5 644 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 123.97 |  |  |  | 60% | 3 225 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 225.38 |  |  |  |  | 21 547 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **59 677.53** | **10 572.06** | **48 965.16** |  |  | **875 758** | **261 024** | **613 284** |
| **140.31** | **2 417.28** |  |  | **1 451** | **63 058** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **59 677.53** | **10 572.06** | **48 965.16** |  |  | **875 758** | **261 024** | **613 284** |
| **140.31** | **2 417.28** |  |  | **1 451** | **63 058** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **34 450.68** | **10 572.06** | **23 738.31** |  |  | **469 261** | **261 024** | **206 787** |
| **140.31** | **2 417.28** |  |  | **1 451** | **63 058** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 12; %=130 - по стр. 2; %=110 - по стр. 3; %=142 - по стр. 7-9)** | | | | | **17 981.55** |  |  |  |  | **448 593** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=85 - по стр. 2; %=70 - по стр. 3; %=95 - по стр. 7-9; %=60 - по стр. 12)** | | | | | **11 958.53** |  |  |  |  | **298 314** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **64 390.76** |  |  |  |  | **1 216 168** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **25 226.85** |  | **25 226.85** |  |  | **406 497** |  | **406 497** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **25 226.85** |  |  |  |  | **406 497** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **89 617.61** |  |  |  |  | **1 622 665** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |